Годовой отчет

о выполнении государственного задания

ГАУ Новосибирской области  «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»

(наименование автономного учреждения)

за  2013 год

(заполняется с учетом сведений за предшествующие 2 года)

- Отчет об исполнении государственного задания:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исполнено за 2011 год | Исполнено за 2012 год | План на 2013 год | Исполнено за 2013 год | Уровень исполнения в % к утвержденному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Часть I. Оказание государственных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Участие в подготовке проектов охранных обязательств собственников и пользователей объектами культурного наследия федерального значения по согласованию с федеральным органом по охране культурного наследия; собственников и пользователей объектами культурного наследия регионального значения, выявленными объектами культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в подготовке проектов охранных обязательств собственников и пользователей объектами культурного наследия федерального значения по согласованию с федеральным органом по охране культурного наследия; собственников и пользователей объектами культурного наследия регионального значения, выявленными объектами культурного наследия. | Проект охранного обязательства | 547 | 568 | 500 | 607 | 121,4 |
| Раздел 2. Участие в предоставлении информации об объектах культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в предоставлении информации об объектах культурного наследия. | справка | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| Часть II. Выполнение государственных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Участие в организации проведения государственной историко-культурной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в организации проведения государственной историко-культурной экспертизы в отношении объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия; документов, обосновывающих включение (исключение) объектов культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения (далее - объекты культурного наследия) в (из) единый(ого) государственный(ого) реестр(а) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр); документов, обосновывающих изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения; документов, обосновывающих отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам регионального значения; проектов зон охраны объектов культурного наследия. | акт экспертизы | 13 | 23 | 13 | 13 | 100 |
| 1.2. | Участие в организации проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. | акт экспертизы | 4 | 4 | 1 | 1 | 100 |
| Раздел 2. Проведение мероприятий по выявлению и учету объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуемых для включения в Реестр, участие в подготовке документов для принятия решения о включении объектов в Реестр или регистрации объектов в Реестре: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по выявлению и учету объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуемых для включения в Реестр, участие в подготовке документов для принятия решения о включении объектов в Реестр или регистрации объектов в Реестре: | объект |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - участие в подготовке паспортов объектов культурного наследия и документов для включения или регистрации в Реестре памятников архитектуры и истории; | объект | 82 | 94 | 72 | 72 | 100 |
| 2.2. | - проведение археологических полевых работ и инженерно-геодезических изысканий по определению границ территорий и предметов охраны памятников археологии | объект | 65 | 65 | 70 | 70 | 100 |
| Раздел 3. Участие в осуществлении государственного контроля за состоянием объектов культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в осуществлении государственного контроля за состоянием объектов культурного наследия. | акт проверок | 84 | 54 | 53 | 53 | 100 |
| Раздел 4. Участие в проведении обследования состояния (инвентаризации) объектов культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в проведении обследования состояния (инвентаризации) объектов культурного наследия. | объект | 316 | 164 | 18 | 18 | 100 |
| Раздел 5. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия. | проект зон охраны | 14 | 11 | 11 | 11 | 100 |
| Раздел 6. Организация выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Выполнение проектных работ. | объект | 5 | 5 | 3 | 3 | 100 |
| 6.2. | Организация проведения ремонтно-реставрационных работ. | объект | 7 | 3 | 9 | 9 | 100 |
| 6.3. | Спасательные полевые археологические работы на объектах археологического наследия Новосибирской области. | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 6.4. | Технический надзор за ведением ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, включенных в целевые программы. | объект | 1/7 | 1/8 | 1/11 | 1/11 | 100 |
| Раздел 7. Организация проведения мероприятий по популяризации объектов культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка к изданию и издание научной, научно-методической, научно-популярной, справочной, пропагандистской, агитационной, художественной информации на всех видах носителей, касающейся объектов культурного наследия, публикации в средствах массовой информации. | мероприятие | 5 | 4 | 5 | 5 | 100 |
| 7.2. | Организация или участие в проведении конференций, фестивалей, симпозиумов, выставок, семинаров. | мероприятие | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 7.3. | Оформление эскизов информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия. | объект | 1/50 | 1/55 | 1/60 | 1/60 | 100 |

2. Среднегодовая численность работников автономного учреждения и их средняя заработная плата:

| № п\п | Показатель | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднегодовая численность работников, в том числе: | чел. | 61 | 48 | 53 |
| 1.1. | среднегодовая численность работников, занятых в исполнении задания | чел. | 53 | 42 | 47 |
| 2. | Средняя заработная плата работников | руб. | 33487 | 45935 | 45863 |
| 3. | Средняя заработная плата работников, занятых в исполнении задания | руб. | 27219 | 33522 | 33876 |

3. Объем финансового обеспечения государственного задания, тыс. руб.:

| Объем субсидии (финансового обеспечения) | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
|  | 43044,5 | 43044,5 | 44725,8 | 44725,8 | 47558,0 | 47558,0 |

Руководитель  учреждения                                             М.В.Грес

Главный бухгалтер  учреждения                                     Е.С.Запорожец

МП

Дата  составления отчета, ФИО исполнителя, контактный телефон

20 января 2014 г., Бухтиярова В.И., 222-76-2

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2013 год о выполнении государственного задания

ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»

За период 2013 года в соответствии с государственным заданием фактически выполнено:

- Оказание государственных услуг:

Раздел 1. Участие в подготовке проектов охранных обязательств собственников и пользователей объектами культурного наследия федерального значения по согласованию с федеральным органом по охране культурного наследия; собственников и пользователей объектами культурного наследия регионального значения, выявленными объектами культурного наследия.

Подготовлены проекты охранных обязательств, включая акты технического состояния, на 607 объектов культурного наследия для собственников и пользователей объектов культурного наследия и переданы в управление. Оптимизация механизма работы с заявителями позволила превысить плановые показатели при тех же стоимостных расходах оказания услуги.

Раздел 2. Участие в предоставлении информации об объектах культурного наследия.

По запросам организаций и обращениям физических и юридических лиц предоставлено 150 справок по объектам культурного наследия в соответствии с данными единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и имеющимися базами данных. Справки регистрируются в журнале обращений физических и юридических лиц и организаций.

- Выполнение государственных работ:

Раздел  1.  Участие в организации проведения государственной историко-культурной экспертизы:

  - Участие в организации проведения государственной историко-культурной экспертизы в отношении  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия; документов, обосновывающих включение (исключение) объектов культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения (далее - объекты культурного наследия) в (из) единый(ого) государственный(ого) реестр(а) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр); документов, обосновывающих изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения; документов, обосновывающих отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам регионального значения; проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Проведена государственная историко-культурная экспертиза  по исключению из списка выявленных объектов культурного наследия объекта  «Дом культуры», расположенного по адресу: Новосибирская область,            г. Бердск,  ул. Ленина, 31.

Проведена государственная историко-культурная экспертиза по включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов федерального значения двух памятников археологии – городища Красная Горка-1, расположенного в черте г. Бердска и поселения Гришкина Рыбалка, расположенного на территории Тогучинского района Новосибирской области.

Проведены 10 государственных историко-культурных экспертиз проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территориях: Барабинского, Венгеровского, Кыштовского, Маслянинского, Северного, Татарского, Тогучинского, Убинского, Чановского, Черепановского районов Новосибирской области, составлены акты историко-культурных эспертиз.

  - Участие в организации проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Проведена государственная историко-культурная экспертиза проектной документации «Ремонт несущих и ограждающих конструкций крыши» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Поликлиника», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42.

Раздел 2.  Проведение мероприятий по выявлению и учету объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуемых для включения в Реестр, участие в подготовке документов для принятия решения о включении объектов в Реестр или регистрации объектов в Реестре:

2.1. Участие в подготовке паспортов объектов культурного наследия, документов для включения и регистрации в Реестре памятников архитектуры и истории.

Подготовлены комплекты документов для регистрации 72 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлены на согласования в управление, для дальнейшей передачи в Министерство культуры Российской Федерации.

  - Проведение археологических полевых работ и инженерно-геодезических изысканий по определению границ территорий и предметов охраны памятников археологии.

Проведены полевые археологические и геодезические работы на территории 70 объектов археологического наследия, расположенных на территории Ордынского и Краснозёрского районов Новосибирской области. Выполнена топографическая съёмка территории объектов, проведено археологическое обследование и описание объектов, определены границы территории объектов. Проведено координирование поворотных точек границ объектов. Проводятся камеральные работы по обработке полученных материалов, подготовке научных отчетов о производстве работ и комплектов документов для включения и регистрации объектов в Реестре.

Раздел  3. Участие в осуществлении государственного контроля за состоянием объектов культурного наследия.

Проведена оценка текущего состояния объектов культурного наследия и их территорий охранных зон. Специалистами отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ совместно с УГО ОКН НСО осуществлена проверка соблюдения пользователями законодательства в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия, составлен 51 акт проверки.

Специалисты отдела археологии ГАУ НСО НПЦ совместно с сотрудниками УГО ОКН НСО приняли участие в 2-х контрольных проверках состояния памятника археологии Разъезд Иня-1, расположенного на территории Первомайского района г. Новосибирска.  По фактам разрушения и повреждения памятника археологии, а также несоблюдения мероприятий по сохранению объекта составлено 2 акта проверки.

Всего составлено 53 акта проверки по следующим объектам культурного наследия:

- «Дом жилой», ул.Урицкого,17 (ТСЖ «Сибиряк»);

- «Дом жилой», ул.Урицкого,37 кв.12 (Селезнев Ю.Н.);

- «2-х этажный смешанный дом», ул.Большевистская,29 (ООО «Евразия-Н»);

- «Дом жилой ("Профессорский дом")», ул.Д.Ковальчук,185 (ООО «Агротехнологическая фирма «Агрос»);

- «Дом жилой ("Профессорский дом")», ул.Д.Ковальчук,185 (ООО «Капитал»);

- «Дом жилой Речного Флота ("Дом грузчиков")», ул.Фабричная,6 (ЗАО УК «СПАС-Дом»);

- «Дом кузнеца Ф.П.Помыткина с колодцем, 2-этажный», р.п.Колывань НСО, ул.Овчинникова,60 (Мусинова Л.В.);

- «Управление «Запсибзолото», Красный проспект,1 (ООО «Престиж»);

- «Дом жилой ("Дом артистов")», ул.Романова,35 кв.1 (Савицкий В.Н.);

- «Одноэтажный деревянный жилой дом», г.Куйбышев НСО, ул.Краскома,25 (Администрация Куйбышевского района);

- «2-х этажный смешанный жилой дом с кирпичным складом», г.Куйбышев НСО, ул.Краскома,29 (Администрация Куйбышевского района);

- «Дом областных организаций», Красный проспект,5 (ГАУК НСО «Новосибирский государственный художественный музей»);

- «Дом жилой», ул.Б.Хмельницкого,38 (ООО «Управляющая компания «Регион»);

- «Здание делового дома», Красный проспект,25 (ООО «Бульвар»);

- «Контора Текстильсиндиката», ул.Советская,18 (ООО «Айриш Паб 2»);

- «Дом жилой НИИ-39», Красный проспект,30 (ООО «Золинген-Енисей»);

- «Жилой деревянный дом 1-этажный», ул.Коммунистическая,3 (ООО «Интер-Отель Групп»);

- «Дом № 20 по Красному проспекту», Красный проспект,22 (ООО «Этаж 2К»);

- «Дом жилой Томской железной дороги», ул.Урицкого,35 (ООО «Студия создания персонального стиля»);

- «Здание делового дома», Красный проспект,25 (ООО «Алькор и Ко»);

- «Дом № 20 по Красному проспекту», Красный проспект,22 (ООО «Этаж 2К»);

- «Дом жилой Томской железной дороги», ул.Урицкого,35 (ООО «Студия создания персонального стиля»);

- «Контора Текстильсиндиката», ул.Советская,18 (ООО «Айриш Паб 2»);

- «Жилой деревянный дом 1-этажный», ул.Коммунистическая,3 (ООО «Интер-Отель Групп»);

- «Дом жилой», ул.Урицкого,37 кв.57 (ООО УК «ДОСТ-Н»);

- «Дом жилой», ул.Станиславского,3 (ОАО «Сбербанк России»);

- «2-х этажный деревянный жилой дом», г.Куйбышев НСО, ул.Краскома,16 кв.2 (Ануфриева Л.Н.);

- «Дом жилой НИИ-39», Красный проспект,30 (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»);

- «Здание, в котором с июня 1921 г. по ноябрь 1923 г. находилось Сиббюро ЦК РКП(б) и где в 1921 – 1922 гг. работал выдающийся партийный и государственный деятель Ярославский Емельян Михайлович», ул.Советская,25 (ООО УК «Септима»);

- «Здание, в котором с июня 1921 г. по ноябрь 1923 г. находилось Сиббюро ЦК РКП(б) и где в 1921 – 1922 гг. работал выдающийся партийный и государственный деятель Ярославский Емельян Михайлович», ул.Советская,25 (ООО «Мезон»);

- «Дом жилой «Облплана», Красный проспект,56 (ОАО «Территориальное агентство воздушных сообщений «Кубань»);

- Охранная зона № 1, ул.Трудовая,3, 5, 7 (ООО «Мега Трейд»);

- «Дом № 20 по Красному проспекту», Красный проспект,22 (ООО «Этаж 2К»);

- «Контора Текстильсиндиката», ул.Советская,18 (ООО «Айриш Паб 2»);

- «Жилой деревянный дом 1-этажный», ул.Коммунистическая,3 (ООО «Интер-Отель Групп»);

- «Смешанный 2-этажный дом», ул.Потанинская,10а (ООО «Призма»);

- «Дом жилой», ул.Урицкого,37 кв.57 (ООО УК «ДОСТ-Н»);

- «Дом жилой», ул.Станиславского,4 (ООО «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района»);

- «Дом-комбинат, жилой», ул.Серебренниковская,23 (ООО «ЧиКо»);

- «Здание делового дома (ныне Центрального универмага)», Красный проспект,25 (ООО «Бульвар»);

- «Комплекс жилых домов кооператива «Печатник»: 4-х этажный кирпичный жилой дом», ул.Трудовая,3 (ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ);

- «Дом жилой», ул.Станиславского,4 (ООО «Молинор»);

- «Разъезд Иня-1», Первомайский район (ООО МЖК «Энергетик»);

- Охранная зона № 1 (Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска) – документарная;

- Охранная зона № 1 (Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска) – документарная;

- «Разъезд Иня-1», Первомайский район (ООО «СМРстрой»);

- «Больница», ул.Чаплыгина,75 (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ по НСО»);

- «Контора Текстильсиндиката», ул.Советская,18 (ООО «Айриш Паб 2»);

- «Дом жилой», Красный проспект,8 (ЗАО «МКС-Новосибирск»);

- «Школа», ул.Якушева,21 (МБОУ ДОД г.Новосибирска «Дом детского творчества «Октябрьский»);

- «Дом жилой», ул.Тополевая,14 кв.8 (Икунникова О.Н.);

- Охранная зона № 1 (Администрация Центрального округа города Новосибирска) – документарная;

- Охранная зона № 1 (Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска) – документарная

Раздел 4. Участие в проведении обследования состояния (инвентаризации) объектов культурного наследия.

Проведено обследование состояния памятников, определение соответствия имеющейся документации реальному состоянию памятника. Составлены акты инвентаризации 16 объектов архитектуры и истории:

- «Дом областных организаций», ул. Красный проспект, 5;

- «Дом жилой», ул. Красный проспект, 57;

- «Дом жилой» (Генеральский), ул. Красный проспект, 62;

- «Церковь деревянная», Барышевский сельсовет, в районе с. Ложок;

- «Могила Чаплыгина С.А.(1869-1942)» (ул. Ползунова, 21);

- «Дом жилой»,  Ордынский район, с. Спирино, ул. Ленина, 97;

- «Дом жилой», Ордынский район, с. Спирино, ул. Ленина, 86;

- «Дом жилой Виканова», с. Скала, Колыванский район,                     ул. Береговая, 3;

- «Здание Промбанка» (Красный проспект, 34);

- «Комплекс жилых домов кооператива «Печатник»: 4-х этажный кирпичный жилой дом» (Трудовая, 3);

- «Комплекс жилых домов кооператива «Печатник»: 4-х этажный кирпичный жилой дом» (Трудовая, 1);

- «Комплекс жилых домов кооператива «Печатник»: 5-ти этажный кирпичный жилой дом» (Трудовая, 7/Красный проспект, 31);

- «Дом жилой» (Урицкого, 17);

- «2-х этажное каменное здание» (Фабричная, 17);

- «3-х этажное каменное здание» (Фабричная, 33);

- «Дом жилой для служащих банка» (Урицкого, 15)

Проведена инвентаризация 2-х объектов культурного наследия федерального значения – памятников археологии городище Юрт-Акбалык-1 и комплекс памятников Красный Яр-1, расположенных на территории Колыванского района Новосибирской области. Подготовлены акты технического состояния объектов.

Резкое снижение показателей по обследованию объектов культурного наследия вызвано тем, что работы по инвентаризации завершены. В дальнейшем инвентаризация будет направлена на проблемные памятники, состояние которых вызывает опасение.

Раздел 5. Разработка  проектов   зон  охраны  объектов  культурного  наследия.

Выполнены  работы  по корректировке проекта зон  охраны объектов культурного наследия, расположенных  на территории г. Новосибирска, в том числе:

- определена  максимально  допустимая   этажность в зонах регулирования  застройки и хозяйственной  деятельности   на территории Центрального и Железнодорожного  районов;

- разработаны особые режимы использования  земель и градостроительный  регламент на  территориях  объектов культурного наследия, в охранных зонах и в зонах  регулирования застройки и хозяйственной  деятельности  объектов культурного наследия, расположенных  на  территории  районов г. Новосибирска.

Выполнены работы  по проектам  зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории: Барабинского, Венгеровского, Кыштовского, Маслянинского, Северного, Татарского, Тогучинского, Убинского, Чановского, Черепановского районов Новосибирской области.

Раздел 6. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия.

6.1. Выполнение проектных работ.

Выполнен проект отделки помещений и лестниц на объекте культурного наследия «Школа» по адресу  ул. Семьи Шамшиных, 34.

Выполнено  техническое  обследование несущих  и ограждающих  конструкций  здания-памятника  по  адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Ленина, 50 «Дом купца Р.М. Минина». По результатам работы  подготовлено  «экспертное заключение   по результатам  технического  обследования  несущих  и ограждающих  конструкций  здания-памятника  по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Ленина, 50 и  «Дополнение  к экспертному  заключению  по результатам  техничского  обследования  несущих  и ограждающих  конструкций   здания-памятника по адресу: Новосибирская область, Колыванский  район, р.п. Колывань, ул. Ленина, 50».

Выполнено техническое   обследование конструкций  и проект реставрации объекта культурного наследия «Поликлиника»  по                     ул. Серебренниковская, 42.

Выполнены проекты границ территории и  топосъемки, техническое обследование выявленного объекта культурного наследия  "Собор Святой Живоначальной Троицы", Новосибирская область, р.п. Колывань,                 ул. Советская, 34.

6.2. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

Выполнены ремонтно-реставрационные работы на 9 объектах культурного наследия:

- «Дом № 3 по Красному проспекту. Областная больница»,                ул. Красный проспект, 3, - ремонтно-реставрационные работы по фасадам;

- «Дом Ф.Д. Маштакова», ул. Красный проспект, 9, «Дом Ф.Д. Маштакова» -  ремонтно-реставрационные работы по фасадам;

- «Здание городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть», ул. Красный проспект, 23 - противоаварийные мероприятия по восстановлению входа в галерею: демонтаж существующих конструкций входа и воссоздание входа в галерею; укладка дополнительного слоя утеплителя;

- «Школа спортивного мастерства»,  ул. Сибирская, 54  - ремонтно-реставрационные работы по крыше;

- «Школа», ул. Семьи Шамшиных, 34 - ремонтно-реставрационные работы по фасадам, ремонт отмостки, частичный внутренний ремонт;

- «Дом купца Р.М. Минина», Новосибирская область,                  р.п. Колывань, ул. Ленина, 50 - ремонтно-реставрационные работы по фасадам;

- «Районная больница. Комплекс»,  Новосибирская область,           г. Купино, ул. Лесная, 1 - ремонтно-реставрационные работы по кровле;

- «Доходный дом мещанина А.Ф. Выходцева», ул. Сибревкома, 12 - ремонтно-реставрационные работы: ремонт отмостки и цоколя, окраска пристройки, окон, наличников, дверей и крыльца;

- «Городское училище», ул. Красноярская, 117 – противоаварийные работы по фасадам, выборочный ремонт

6.3. Спасательные полевые археологические работы на объектах археологического наследия Новосибирской области.

Проведены полевые спасательные археологические работы (раскопки) на объекте археологического наследия городище Ивановское-5, расположенном на территории Ордынского района. Привлечено 4 сторонних специалиста для выполнения полевых работ, с которыми заключены договора подряда. Проводятся работы по камеральной обработке полученных материалов и подготовке научного отчета по итогам проведенных работ.

Проведение спасательных аварийных раскопок ранее неизученного разрушающегося городища позволило изучить и зафиксировать его планиграфию, получить новые данные о конструктивных особенностях жилищ и системы оборонительных сооружений,  а также датировать данный археологический объект (III – V вв. н.э.).

6.4. Технический надзор за ведением ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, включенных в целевые программы.

Проводился технический надзор за ведением ремонтно-реставрационных работ на 11 объектах культурного наследия, что отражено в журнале технического надзора.

Раздел 7. Организация проведения мероприятий по популяризации объектов культурного наследия.

7.1. Подготовка к изданию и издание научной, научно-методической, научно-популярной, справочной, пропагандистской, агитационной, художественной информации на всех видах носителей, касающейся объектов культурного наследия, публикации в средствах массовой информации.

- Научно-популярное издание «Конструктивизм в архитектуре Новосибирска», подготовленное совместно с НГАХА (автор доктор архитектуры, доцент Делфтского университета И.В. Невзгодин).

- Научно-популярное издание «Градостроительное развитие города Ново-Николаевска (Новосибирска) с 1893 по 1917 годы» (автор кандидат архитектуры С.М. Новокшонов).

- Научное издание «Археологические памятники Коченёвского района Новосибирской области» (авторы кандидат исторических наук В.А. Сумин, Е.М. Евтеева, Д.Е. Ануфриев, кандидат исторических наук С.Г. Росляков).

- Календарь на 2014 год, посвящённый 100-летию начала I Мировой войны.

- Буклет «Архитектор Борис Гордеев. Жизнь, отданная городу» (составители В.П. Капустин, Е.А. Кузнецова).

Кроме этого, в рамках сотрудничества с музеем города Новосибирска  подготовлены выставки:

- «Прогулка по тихому центру»;

- Архитектурная графика Сибирских архитекторов XX века «Never-Сибирск»

7.2. Организация или участие в проведении конференций, фестивалей, симпозиумов, выставок, семинаров.

1. Выступление с докладом на научно-практической конференции «Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края».

2. Выступление с докладом на межрегиональной научно-практической конференции «Освоение и развитие Западной Сибири  в XVI-XX вв.».

Кроме этого, центр принял участие в следующих мероприятиях:

- пленарный доклад на студенческой научно-практической конференции «Новосибирск: 120 лет успешной истории»;

- участие в XII Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры;

- участие в работе I Международного съезда реставраторов;

- доклад на семинаре «Модели работы с культурным наследием: опыт народов» (в рамках Архитектурно-строительного форума);

- проведение вечера памяти «Архитектор Борис Гордеев. Жизнь, отданная городу» совместно с Новосибирским союзом архитекторов России.

Центр постоянно принимает участие в различных передачах на телевидении, радио, посвященных вопросам историко-культурного наследия Новосибирской области; в пресс-конференциях, научно-популярных фильмах.

7.3. Оформление эскизов информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия.

Выполнены эскизы информационных надписей и обозначений на 60 объектах культурного наследия и направлены в управление для согласования:

- «Водонапорная башня № 1», ул. Движенцев, 16;

- «Водонапорная башня № 3», ул. Движенцев, 16;

- «Водонапорная башня № 2», ул. Светофорная;

- «Мемориальный сквер павших в годы Гражданской войны»,                ул. Красный проспект, 32;

- «Памятник В.И. Ленину», пл. Ленина;

- «Жилой комплекс  в районе Железнодорожного вокзала»:             - 4-х этажный кирпичный жилой дом, ул. Ленина, 88;

- «Жилой комплекс  в районе Железнодорожного вокзала»:               - 4-х этажный кирпичный жилой дом, ул. Ленина, 90;

- «Жилой комплекс  в районе Железнодорожного вокзала»:             - 4-х этажный кирпичный жилой дом, ул. Омская, 87;

- «Жилой комплекс  в районе Железнодорожного вокзала»:             - 4-х этажный кирпичный жилой дом, ул. Омская, 89;

- «Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвако-госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,       ул. Мочищенское шоссе, 1;

- «Памятник деревянного зодчества», ул. Чаплыгина, 7;

- «Здание бывшей гимназии», ул. Чаплыгина, 28;

- «Доходный дом», ул. Чаплыгина, 53;

- «Больница заразная (инфекционная). Корпус»,                             ул. Ядринцевская/ул. Семьи Шамшиных, 40;

- «Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны»,  ул. Станиславского, сквер у кинотеатра “Металлист”;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  «Дом жилой»,  ул. Тополевая, 20;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Дом жилой для 12 семей младших офицеров»,   ул. Тополевая, 22;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Дом жилой для 6 семей старших офицеров», ул. Тополевая, 23;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Казарма батальонная», объект № 15;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Казарма батальонная», объект № 14;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Учебная команда», объект № 23;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Канцелярия и гауптвахта для младших чинов», объект № 22;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Казарма батальонная», объект № 26;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Казарма батальонная», объект № 14;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Пулеметная комната», объект № 16;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства «Приемный покой», объект № 20;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Здание хозяйственного назначения», объект № 30;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Дом жилой», объект № 28;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Склад», объект № 29;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Дом жилой командира полка», объект № 53;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Дом жилой», Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 52;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Дом жилой», Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 51;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Дом жилой», Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 58;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Казарма батальонная», Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 71;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Казарма батальонная», Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 70;

- Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. «Казарма батальонная», Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 69;

- «Красные казармы». Комплекс зданий военно-остановочного пункта. Казарма для размещения нижних чинов, ул. Владимировская, 2а;

- «Красные казармы». Комплекс зданий военно-остановочного пункта. Казарма для размещения нижних чинов, ул. Владимировская, 2, корпус, 2;

- «Красные казармы». Комплекс зданий военно-остановочного пункта. Казарма для размещения нижних чинов, ул. Владимировская, 2, корпус, 3;

- «Красные казармы». Комплекс зданий военно-остановочного пункта. Казарма для размещения нижних чинов, ул. Владимировская, 2, корпус, 4;

- «Красные казармы». Комплекс зданий военно-остановочного пункта. Казарма для размещения нижних чинов, ул. Владимировская, 2, корпус, 5;

- «Красные казармы». Комплекс зданий военно-остановочного пункта. Казарма для размещения нижних чинов, ул. Владимировская, 2, корпус, 6;

- «Красные казармы». Комплекс зданий военно-остановочного пункта. Казарма для размещения нижних чинов, ул. Владимировская, 2, корпус, 7;

- «Красные казармы». Комплекс зданий военно-остановочного пункта. Казарма для размещения нижних чинов, ул. Владимировская, 2, корпус, 8;

- «Красные казармы». Комплекс зданий военно-остановочного пункта. Казарма для размещения офицеров, ул. Владимировская, 2ж;

- «Контора инженера Г.М. Будагова», ул. Большевистская, 7;

- «Паровозное депо», переулок Бурлинский переезд, 4;

- «Башня водонапорная», ул. Ватутина, 29/1;

- «Паровоз, который водил машинист-новатор Лунин Н.А.»,        ул. Ивачева;

- «Могила члена организации “Народная воля” А.В. Якимовой (Диковской) (1856-1942)»,  Мочищенское шоссе, 1 (Заельцовское кладбище);

- «Могила Тихомирова Н.М.  инженера-путейца, строителя», Мочищенское шоссе, 1 (Заельцовское кладбище, 5-й квартал);

- «Могила Соллертинского И.И., музыковеда и искусствоведа», Мочищенское шоссе, 1 (Заельцовское кладбище, 51-й квартал);

- «Могила Чаплыгина Сергея Алексеевича  (1869-1942гг)»,           ул. Ползунова, 21;

- «ТЭЦ № 1», пер. Пристанский, 4;

- «Бюст-монумент  трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина», площадь им. Свердлова;

- «Мечеть Ново-Николаевского Магометанского общества»,        ул. Фрунзе, 1а;

- «Дворец культуры  им. Горького. Комплекс». Дворец культуры им. Горького, ул. Б. Хмельницкого, 40;

- «Здание клуба железнодорожников, в котором в 1926-70г. проходили культурные мероприятия городского масштаба», ул. Шамшурина, 39;

- «Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны», ул. Станиславского, сквер у кинотеатра «Металлист»;

- «Дом общественных собраний», Новосибирская область,                       г. Куйбышев, ул. Здвинского, 15

По итогам работы за 2013 год государственное задание выполнено в полном объеме. Средняя заработная плата работников, занятых в исполнении государственного задания, составила 33876 рублей, что превышает показатель прошлого года на 1,06 %. Численность за этот период выросла на 11,9 %.

Главный экономист                                      В.И. Бухтиярова