Пояснительная записка

к отчету за 2016 год  о выполнении государственного задания

ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»

Государственная работа: «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия».

Государственная работа  «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия» определяется перечнем мероприятий, проводимых на объектах культурного наследия и направленных на государственную охрану, обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия.

За 2016 года в рамках выполнения государственной работы «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия»  на объектах культурного наследия проведены мероприятия:

1. Участие в организации проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Организованны и проведены государственные историко-культурные экспертизы на включение в единый государственный реестр выявленных объектов:

- «Башня водонапорная», р.п.Чаны, ул. Линейная;

- «Дом священника», д.Блюдцы,  ул. Центральная, 15;

- «Церковь Святого Николая Чудотворца», д.Блюдцы, ул. Центральная, 28;

- «Лавка купца П.И. Мельникова», с.Покровка,  ул. Московская, 2.

Организованна и проведена государственная историко-культурная экспертиза проектов зон охраны объектов культурного значения Тогучинского, Убинского, Колыванского, Ордынского районов и экспертиза проектов зон охраны объектов культурного значения г.Бердск, Венгеровского, Кыштовского, Чановского районов.

2. Выявление и учет объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуемых для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2.1. Разработка научно-проектной документации по установлению историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

В 2016 году проведена работа по установлению историко-культурной ценности 8 объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. По результатам исследований по 5 объектам подготовлена  и направлена в Управление по ГООКН положительные заключения об историко-культурной ценности объектов и  научно-проектная документация:

- «Дом Д.Е. Барабанова», г. Новосибирск, ул. Потанинская, 14;

- «Гостиница "Золотая долина"», г. Новосибирск, ул. Ильича, 10;

- «Торговый центр», г. Новосибирск, ул. Ильича, 6;

- « Дом связи», г. Новосибирск, ул.Ильича, 8;

-«Красная горка» (территория, прилегающая к ул.Б.Хмельницкого) с перспективой присвоения статуса достопримечательного места.

По результатам исследований по 3 объектам подготовлены и направлены в УГО ОКН отрицательные заключения о том, что данные объекты не обладают признаками объекта культурного наследия и не имеют историко-культурной ценности:

- «Каменская баня», г.Новосибирск, ул. Каменская, 19а;

-«Памятник воинам Гражданской войны», Новосибирская область, Искитимский район, д. Быстровка;

- «Старое кладбище», Новосибирская область, г. Бердск.

Кроме того, в течение 2016 года специалисты учреждения принимали участие в рабочей группе по определению предмета охраны концертных и зрительской группы помещений ОКН «Новосибирский театр оперы и балета».

2.2. Участие в документационном обеспечении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской области, Реестра и паспортизации объектов культурного наследия.

За 2016 год в Автоматизированную Информационную Систему Единого Государственного Реестра объектов культурного наследия (АИС ЕГРОКН) включено 390 объектов культурного наследия, из них

- в соответствии с планом государственного задания 60 объектов,   в том числе 40 объектов археологии и 20 объектов памятников архитектуры;

- в соответствии с  исполнением поручения Президента Российской Федерации от 05.01.2013 № Пр-16,письмо УГООКН от 19.05.2016 № 943-04/44 330 объектов,  в том числе 285 объектов археологии и 45 объектов памятников архитектуры.

В течение 2016г. в соответствии с государственным заданием подготовлены пакеты документов, учетные карты, в соответствии с требованиями  Федерального закона № 73-ФЗ в редакции Федерального закона № 315-ФЗ с 22.01.2015, и внесена информация в полном объеме в АИС ЕГРОКН по 35 объектам – памятникам архитектуры.

За 2016 в АИС ЕГРОКН внесена информация по 425 объектам культурного наследия (390 окн+35 окн).

2.3. Проведение археологических полевых работ и инженерно-геодезических изысканий по определению границ территорий и предметов охраны памятников археологии.

В отчетном периоде проводилась работа по подготовке отчета о производстве археологических и инженерно-геодезических работ на 75 объектах археологического наследия в полевой сезон 2015 г. Отчет полностью завершен и направлен в государственный архивный фонд института археологии РАН.

По итогам работы 2016 г., по данному направлению проведены полевые археологические и геодезические работы на территории 45 объектов археологического наследия, расположенных на территории Ордынского,  Колыванского, Куйбышевского и Венгеровского районов Новосибирской области.

В ходе проведения работ отработана архивная информация о наличии объектов археологического наследия не состоящих на государственном учете, в результате чего выявлено 10 объектов археологического наследия,  и в ходе полевых работ в Колыванском районе выявлено поселение Юрт-Оры -3. На всех этих объектах проведен комплекс необходимых археологических и геодезических работ.

Поселение Ордынское-8 и комплекс памятников Усть-Алеус-7, на которых планировалось проведение работ, в настоящее время полностью разрушены размывом берегов Новосибирского водохранилища. Курганный могильник Быструха, ранее (ориентировочно в 1980-е гг.) полностью распахан и засажен лесопосадками, визуальные признаки курганных насыпей не прослеживаются, проведение работ по топографической съёмке не возможно.

В 4 квартале начаты камеральные археологические и геодезические работы по обработке материалов полевых исследований 2016 года, подготовке научных отчетов по итогам полевого сезона и научно-учетной документации по объектам, на которых проведены работы.

3. Участие в проведении обследования состояния объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, составлении актов технического состояния объектов культурного наследия, включенных в Реестр.

3.1. Участие в проведении обследования состояния объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры.

За 2016г. по результатам обследования составлены акты технического состояния по 75 объектам  культурного наследия.

3.2. Участие в проведении обследования состояния объектов археологического наследия:

В отчетном периоде проведены работы по обследованию состояния объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия. В ходе работ обследовано современное состояние 41 объекта археологического наследия, расположенных на территории Новосибирского, Искитимского, Колыванского, Кыштовского и Ордынского районов и г. Бердска.

3.3. Участие в проведении мониторинга состояния объектов археологического наследия  во исполнение приказа МК РФ от 20.04.2016 № 876

Во исполнение приказа МК РФ от 20.04.2016 № 876, проводились работы по мониторингу состояния 130 объектов археологического наследия федерального значения для подготовки отчетности перед министерством культуры России.

4. Разработка проектов зон охраны  объектов культурного наследия

В отчетном периоде выполнены работы по корректировке Проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Бердска, Венгеровского, Кыштовского, Чановского, Тогучинского, Убинского, Колыванского, Ордынского районов. Получены положительные заключения историко-культурной экспертизы научно-проектной документации и согласование в УГО ОКН.

#### 5. Организация выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

#### 5.1.Выполнение проектных работ.

#### По итогам работы 2016 года:

#### - выполнен "Проект реставрации и приспособления окн «Дом жилой и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом»,  расположенный по адресу Новосибирская обл., Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Ленина,15 – «стадия П» и «стадия Р» проектной документации. Организована государственная историко-культурная экспертиза  и получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Научно-проектная документация передана на согласование в Управление.

#### - выполнен проект реставрации объекта культурного наследия «Красные казармы». Комплекс зданий военно-остановочного пункта. Казарма для размещения нижних чинов», расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул.Владимировская, 2, корпус 8. – «стадия П» проектной документации. Научно-проектная документация передана на согласование в Управление;

#### - проведено техническое обследование окн «Контора инженера Г.М. Будагова», г. Новосибирск, ул. Большевистская,7;

- техническое обследование строительных конструкций подземных галерей окн «Здание Городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена советская власть», г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 23

#### 5.2. Организация проведения ремонтно-реставрационных работ.

За 2016 года в соответствии с государственным заданием выполнены следующие работы на объектах культурного наследия:

- объект культурного наследия «Здание Городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена советская власть», г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 23:

- выполнены дополнительные работы по ремонту кровли;

- в полном объеме выполнены работы по приспособлению инженерных систем и оборудования (устройство системы электрообогрева кровли и водосточных труб), система запущена в эксплуатацию. Оплата выполненных работ (без учета аванса) запланирована в 2017 году;

- выполнены работы по ремонту 4-х спусков в подземные галереи, в том числе ремонт штукатурки и окрашивание кирпичных стен, ремонт фальцевых кровель;

- объект культурного наследия «Поликлиника», г. Новосибирске, ул. Серебрениковской, 42:

- ремонт фальцевой кровли с заменой утеплителя  чердачного перекрытия;

- объект культурного наследия «Школа», в г. Новосибирске, по ул. Ленина, 22:

- ремонт фальцевой кровли с заменой утеплителя чердачного перекрытия и заполнений слуховых окон.

5.3.Спасательные полевые археологические работы на объектах.

В 2016 году проведены рекогносцировочные археологические полевые исследовательские работы подрядной организацией ИАЭТ СО РАН на территории памятного места «Юрт-Оры» (Колыванский район). По итогам выполнения работ ИАЭТ СО РАН проведены камеральные работы и сдан научный отчет по результатам исследовательских работ на территории памятного места «Юрт-Оры».

5.4.Технический надзор за ведением ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, включённых в целевые программы.

В течение 2016 года на объекте культурного наследия «Собор Святой  Живоначальной  Троицы»  по  адресу  р.п. Колывань, ул. Советская, 34 осуществлялся технический, авторский надзор и научное руководство с ведением всей необходимой документации.

6. Оформление эскизов информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия.

За 2016 год  выполнены эскизы информационных надписей и обозначений (с QR-кодами) для 30 объектов культурного наследия.

Количество объектов культурного наследия, на которых проводились мероприятия, направленные на обеспечение их сохранности и использования, за 2016 год  составляет 700 объектов (Приложении №1).

Государственная работа: «Осуществление издательской деятельности»

В 2016 года велась работа над написанием и  изданием книги «Четверть века: сохраняя наследие. 25 лет Научно-производственному центру по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области», посвященной 25 летнему юбилею Научно - производственного центра. Книга знакомит с периодом становления системы сохранения памятников истории и культуры в нашем регионе и деятельностью «Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области». В публикации использованы фото- и проектные материалы, хранящиеся в ГАУ НСО НПЦ,  а также предоставленные организациями-партнерами и частными лицами.  Книга предназначена для широкого круга читателей.

В 2016 году издано печатной продукции в количестве 400 экземпляров изданий в виде комплекта: книга и печатная сувенирная продукция (календари и пр.) в целях популяризации объектов культурного наследия Новосибирской области.

Государственная работа: «Организация мероприятий:

конференции, семинары».

В 2016 года организован и проведен семинар «Достопримечательное место Кудряшовский бор» на базе РМКУ «Колыванский краеведческий музей».

К участию были приглашены преподаватели школ, сотрудники отделов образования и отделов культуры районов, примыкающих к территории Кудряшовского бора. Семинар организовали в целях популяризации достопримечательного места «Кудряшовский бор» и ознакомления с соответствующими научными и методическими разработками.

Программа семинара включала краткий обзор археологических памятников Новосибирской области, знакомство с законодательством, действующим в сфере охраны археологического наследия, доклад об уникальном для нашего региона достопримечательном месте «Кудряшовский бор», об истории и методике его создания. По завершении семинара участникам была передана научно-методическая литература по данной тематике.

Кроме того, архитекторы ГАУ НСО НПЦ рассказали о разработке проекта реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Собор Святой Живоначальной Троицы», построенного в Колывани 150 лет назад, и претерпевшего серьезные изменения в середине XX века. Участники семинара посетили объект реставрации и ознакомились с ходом работ. Участникам семинара была проведена  обзорная  экскурсию по экспозициям Колыванского краеведческого музея, автобусная экскурсия по исторической части р.п. Колывани.

Государственная работа:  «Организация мероприятий: выставки».

В 2016 г. совместно с Музеем г.Новосибирска организованна выставка, посвященная 125-летию архитектора А.Д. Крячкова,  в рамках Городского Дня Крячкова. Выставка проходила по адресу ул. Красный проспект, сквер им. Крячкова.

По итогам работы за 2016 год государственное задание выполнено в полном объеме. Средняя заработная плата работников, занятых в исполнении государственного задания, составила 37607 рублей.

Главный экономист                                       И.И. Минибаева